## Slide 2
                מגישות:
                יעל פוקסברומר
                חנמי תרשיש
                שהם כהן
                הילה דגן
                נעמי ארליך
                הודיה מרציאנו

## Slide 3: ראשית
ראשית הינו ביה"ס ממ"ד נסיוני המשלב חינוך של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אופן בניית התעודה בביה"ס זה היא באופן הבא:
כל מורה לאורך כל השנה מזין הערכות מילוליות בנוסף לציון עבור כל תלמיד בכל מקצוע אותו הוא מלמד, בסוף השנה ההערכות מועברות לאישור המורה לאחר מכן לאישור המחנך, רכז הכבה והמנהל, כאשר כל איש צוות מאשר את הציונים לאחר שעברה את האישורים שתחתיו.

## Slide 4: תיאור העברת המערכת ללקוח
המערכת מועברת ללקוח כקישור לאתר אינטרנט לאחר שהועלתה לענן, מצורף לקישור האתר מסמך המסביר את אופן תפקוד המערכת והשימוש בה.

## Slide 5: תחזוקה מתוכננת
המערכת בנויה בצורה כזאת המאפשרת תחזוקה פנימית ע"י מזכירה לדוגמה,
ישנם שירותים המאפשרים עידכון תלמיד\קורס\איש צוות\כיתה וכו' בצורה שאינה דורשת הבנה של המערכת אלא רק את הכרת המוסד, השירות בנוי בצורה נוחה ומתריע על מחיקות\הוספות שאינן חוקיות.
גם הכנסת הנתונים הראשונית למערכת מיושמת ע"י איש הצוות האחראי על כך במוסד.

## Slide 6: לקחים עיקריים מהפרוייקט
קצת רקע על התקדמות הפרוייקט בכל שלב...
תחילה תכננו את המערכת בכל איטרציה ע"פ הדרישות, הכנו קבצי srs,ו-sds
הבנו כיצד המערכת אמורה להיראות וכן את הפונקציונליות שלה, ובשלב הבא כבר הגשנו מסמך ZFR , הגדרנו את כל (רוב...) המשימות וחילקנו אותן לפי איטרציות.

## Slide 7: לאחר הגדרת המשימות וחלוקתן לפי אטרציות, ניגשנו לכתיבת הקוד, בשלב הזה נתקלנו במספר קשיים... חלק ניכר מהעבודה דרש מכל אחת מאיתנו בהתאם לחלק שעליו עבדה, למידה עצמית של כלים ונושאים חדשים, דבר שהיקשה על התקדמות הפרוייקט. עמידה בזמנים: הפרוייקט נעשה תוך כדי הסמסטר דבר שדרש תימרון בין משימות שאר הקורסים להתקדמות הפרוייקט. עבודת צוות: לכאורה דבר שאמור להקל על הפרוייקט, אך לא תמיד הצלחנו לתאם זמן באופן שיהיה נוח לכל בנות הצוות, מה שחייב לפעמים חלוקה של משימות קשורות בין הבנות, דבר שדרש חיבור של כל חלקי הקוד מבלי לפגוע במה שכבר עובד

## Slide 8: רפלקציה על הפרויקט והקורס
עכשיו כשאנו עומדות מול מוצר גמור, קל לבחון את אופן הביצוע שלנו ולהפיק לקחים שימנעו מאיתנו להיתקל בקשיים דומים בפרויקטים הבאים, באופן כללי העבודה חישלה אותנו ולראשונה עמדנו בדרישות של לקוח אמיתי, מה שחייב היצמדות אליהן למרות שלפעמים הן היו ניראות בלתי אפשריות ליישום...
האיטרציות חייבו אותנו להראות התקדמות ע"פ התכנון מבלי להתפזר.

## Slide 9: לסיכומו של עניין...
הלקחים אותם הפקנו כצוות הם:
זמן רב ישבנו על תכנון הפרויקט כשלא באמת ידענו למה אנו ניגשות, מה שחייב שינוי של התכנון הראשוני של המערכת, להבא נדע על אילו ממאפייני הפרויקט להשים דגש באופן שלא יגזול זמן שאינו מיותר כלל...
עבודתנו כצוות דרשה כמתואר תיאום זמן שלא צלח, מה שהביא אותנו למסקנה שעל כל אחת מחברות הצוות לקחת אחריות מלאה על חלקה בעבודה...
למידה של הטכנולוגיות החדשות היוותה אתגר מעניין שנאלצנו להתמודד איתו, ונוכחנו לדעת שזה סך הכל אפשרי 

## Slide 10: אבטחת מידע
זהו נושא שלא שמנו עליו דגש בפרויקט זה, כיון שמדובר בתוכנה שלא מזמינה "פריצות",
אך אם נתעקש, כמו שהפרויקט בנוי עכשיו, התעודות נוצרות ומאוחסנות ב- github מה שאומר שהגישה אליהן מתאפשרת ללא בעיה, ולכן על הלקוח, במידה ומעוניין, לאחסן אותן בענן פרטי.
את ה-login ניסינו לבצע תחילה באמצעות google , כתיבת הקוד הנ"ל לא ממש צלחה ולכן החלטנו לבצע בצורה שכתובה כרגע... לא התעכבנו על הנושא כי כפי שצויין מדובר בתוכנה של ביה"ס שלא דורשת הצפנה מירבית

## Slide 11: בקרת גרסאות
כיוון שהעבודה חולקה בינינו וכן כיון שלא תמיד עבדנו יחד אך על אותם דפים, השתמשנו כמובן ב-git כאשר כל פעם עודכנה הגרסה החדשה,
הסתמכנו על האפשרות לחזור לגרסה קודמת באמצעות ההיסטוריה השמורה וכן השתמשנו באפשרות של מעקב אחרי שינויים שבוצעו ע"י חברות צוות שונות בדפים זהים.
דבר זה הקל על חלוקת התפקידים בפרויקט.